UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Analizador estático para la evaluación de controles de seguridad basados en OWASP Top 10:2025 en proyectos Python y JavaScript

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: Patrick Jose Cuadros Quiroga

Integrantes:

Ana Cecilia Esteban Ramos – 2023078688

Saul José Alvarado Urbano – 2023078332

Tacna – Perú
2026

Analizador estático para la evaluación de controles de seguridad basados en OWASP Top 10:2025 en proyectos Python y JavaScript

Informe de Factibilidad

Versión 1.0

| Control de Versiones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | A. Esteban / S. Alvarado |  |  | 24/08/2026 | Primer entregable |

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto	6

1.1 Nombre del proyecto	6

1.2 Duración del proyecto	6

1.3 Descripción	6

1.4 Objetivos	7

1.4.1 Objetivo general	7

1.4.2 Objetivos específicos	8

2. Riesgos	9

3. Análisis de la Situación Actual	11

3.1 Planteamiento del problema	11

3.2 Consideraciones de hardware y software	11

4. Estudio de Factibilidad	13

4.1 Factibilidad Técnica	13

4.2 Factibilidad Económica	14

4.2.1 Costos generales	15

4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo	15

4.2.3 Costos del ambiente	15

4.2.4 Costos de personal	16

4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema	17

4.3 Factibilidad Operativa	17

4.4 Factibilidad Legal	18

4.5 Factibilidad Social	19

4.6 Factibilidad Ambiental	20

5. Análisis Financiero	21

5.1 Justificación de la Inversión	21

5.1.1 Beneficios del Proyecto	22

5.1.2 Criterios de Inversión	22

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)	23

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)	23

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)	23

6. Conclusiones	24

Referencias	25

Informe de Factibilidad

# 1. Descripción del Proyecto

## 1.1 Nombre del proyecto

Analizador estático para la evaluación de controles de seguridad basados en OWASP Top 10:2025 en proyectos Python y JavaScript

## 1.2 Duración del proyecto

El desarrollo es de dieciséis semanas, entre agosto y diciembre de 2026. Este periodo se utiliza para organizar el alcance técnico y el modelo económico. El presente documento corresponde al primer entregable de la primera unidad académica.

## 1.3 Descripción

El proyecto propone una aplicación web de análisis estático orientada a revisar prácticas de seguridad en proyectos desarrollados con Python y JavaScript, con énfasis inicial en Flask y Express. El sistema inspeccionará código fuente, rutas, configuraciones, manifiestos de dependencias y archivos auxiliares sin ejecutar, importar ni instalar el proyecto analizado. Para ello utilizará árboles de sintaxis abstracta, reglas de patrones y verificaciones contextuales.

El catálogo inicial contiene 27 controles seleccionados y trazables a las diez categorías del OWASP Top 10:2025. Dichos controles no pretenden abarcar todos los CWE asociados ni demostrar que una aplicación sea completamente segura. Cada control se clasificará según su grado de automatización (automático, parcial o sujeto a revisión humana) y cada resultado podrá expresarse como “Cumple”, “No cumple”, “Posible incumplimiento”, “Requiere revisión” o “No aplica”.

Cada hallazgo deberá incluir como mínimo el archivo y la línea, la evidencia técnica, la categoría y control relacionado, severidad, nivel de confianza, explicación del riesgo y recomendación para la correcion. Además, el sistema mostrará por separado el porcentaje de cumplimiento de las verificaciones resueltas y la cobertura real de la evaluación, con el fin de evitar que los casos inciertos se contabilicen como seguros.

La solución está dirigida principalmente a estudiantes, desarrolladores y revisores de software que necesitan una primera revisión reproducible y comprensible antes de una auditoría especializada. Su importancia radica en detectar de manera temprana configuraciones inseguras y patrones vulnerables, reducir parte del esfuerzo manual y convertir los resultados en orientaciones de remediación.

## 1.4 Objetivos

### 1.4.1 Objetivo general

Desarrollar un analizador estático que permita evaluar automáticamente prácticas de seguridad en proyectos Python y JavaScript mediante un catálogo de controles trazables al OWASP Top 10:2025, generando hallazgos explicables, indicadores de cobertura y recomendaciones de remediación sin ejecutar el código fuente analizado.

### 1.4.2 Objetivos específicos

1. Definir un catálogo inicial de 27 controles de seguridad, relacionando cada control con una categoría del OWASP Top 10:2025, debilidades CWE, severidad, confianza y grado de automatización.

2. Diseñar una arquitectura modular que permite agregar reglas, lenguajes y frameworks sin modificar completamente el núcleo del analizador.

3. Implementar mecanismos seguros para recibir y procesar proyectos, considerando validación de archivos, límites de recursos, rutas normalizadas, rechazo de enlaces simbólicos y eliminación de datos temporales.

4. Implementar por fases reglas de análisis para Python/Flask y JavaScript/Express, priorizando en el MVP las verificaciones directas y de mayor confianza.

5. Generar reportes trazables que presenten archivo, línea, evidencia, estado, severidad, confianza, explicación y recomendación para cada hallazgo.

6. Calcular indicadores separados de cumplimiento y cobertura, sin otorgar puntuación favorable a controles no evaluados o ambiguos.

7. Evaluar el analizador mediante un corpus etiquetado y métricas de precisión, exhaustividad (recall), falsos positivos, falsos negativos, cobertura y tiempo de procesamiento.

8. Determinar la factibilidad técnica, económica, operativa, legal, social, ambiental y financiera del proyecto para sustentar la decisión de construir el MVP.

2. Riesgos

La evaluación utiliza una escala de probabilidad e impacto de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto). El nivel inherente se obtiene mediante P × I. El riesgo residual presupone que la medida de tratamiento se implementa y verifica. La matriz identifica dos riesgos críticos y siete riesgos altos antes de aplicar mitigaciones; después del tratamiento no permanecen riesgos críticos y sólo uno conserva un nivel alto.

Tabla 1

Riesgos críticos y altos del proyecto

| ID | Riesgo | Nivel inherente | Tratamiento principal | Nivel residual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Desborde de alcance: 27 controles, dos lenguajes y dos frameworks. | 25 · Crítico | Fases por automatización, backlog priorizado y congelación del alcance del MVP. | 12 · Alto |
| R02 | El índice se interpreta como certificación o garantía de seguridad. | 20 · Crítico | Usar “índice interno”; mostrar cobertura, confianza y limitaciones; exigir revisión humana. | 8 · Medio |
| R03 | Uso indebido de la marca OWASP o apariencia de respaldo. | 16 · Alto | Mantener un nombre propio; atribuir la fuente e incluir una declaración de no afiliación. | 4 · Bajo |
| R04 | Falsos positivos o falsos negativos en las reglas. | 16 · Alto | Corpus positivo/negativo, pruebas por regla y medición de precisión y recall. | 9 · Medio |
| R05 | Exposición de código propietario, secretos o datos personales. | 15 · Alto | Autorización, análisis efímero, cifrado, no registrar código y borrado automático. | 5 · Bajo |
| R06 | Archivo ZIP malicioso: path traversal, symlink, zip bomb o agotamiento. | 15 · Alto | Límites de tamaño, archivos y ratio; rutas seguras; rechazo de symlinks; sandbox sin ejecución. | 5 · Bajo |
| R07 | Catálogo de reglas o dependencias vulnerables desactualizado. | 12 · Alto | Versionado, fecha y fuente de cada regla, calendario de actualización y regresión. | 6 · Medio |
| R08 | Complejidad del parser JavaScript y variantes sintácticas. | 12 · Alto | Definir sintaxis soportada, usar parser mantenido y fallar de forma explícita. | 6 · Medio |
| R09 | Dependencia de dos integrantes y conflicto con el calendario académico. | 12 · Alto | Revisión cruzada, documentación, reserva semanal y entregas incrementales. | 6 · Medio |

Tabla 2

Riesgos de nivel medio y bajo

| ID | Riesgo | Nivel inherente | Tratamiento principal | Nivel residual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R10 | Rendimiento insuficiente en repositorios grandes. | 9 · Medio | Límites, exclusiones, análisis incremental y medición de tiempo/memoria. | 4 · Bajo |
| R11 | La ampliación a nuevos lenguajes rompe contratos existentes. | 9 · Medio | Contrato de plugins estable, versionado y pruebas de compatibilidad. | 4 · Bajo |
| R12 | Baja confianza por reportes poco explicables. | 9 · Medio | Archivo, línea, evidencia y remediación; separar severidad, cobertura y confianza. | 4 · Bajo |
| R13 | Pérdida de código, reglas o documentación. | 8 · Medio | Repositorio privado, ramas protegidas, revisión por pares y copia de respaldo. | 3 · Bajo |
| R14 | Consumo innecesario de CPU/almacenamiento y retención de archivos. | 4 · Bajo | Análisis bajo demanda, cuotas de recursos, borrado temprano y reutilización de equipos. | 2 · Bajo |

# 3. Análisis de la Situación Actual

## 3.1 Planteamiento del problema

En proyectos académicos y de equipos pequeños, la seguridad suele revisarse al final del desarrollo o únicamente cuando aparece un error. La inspección manual exige tiempo, experiencia y criterios consistentes; por ello, pueden pasar inadvertidas configuraciones inseguras, secretos incrustados, consultas construidas de forma dinámica, controles de acceso incompletos o manejos de excepciones que ocultan fallos.

Los analizadores estáticos existentes demuestran que es posible automatizar parte de la revisión, pero sus resultados pueden resultar extensos o difíciles de interpretar para usuarios en formación. Además, una herramienta genérica no necesariamente explica qué parte del OWASP Top 10:2025 puede evaluar, qué controles dependen del contexto y qué hallazgos requieren revisión humana. El problema central es, por tanto, la falta de una evaluación académica focalizada, trazable y explícita respecto de sus límites.

La necesidad será atendida mediante un flujo simple: el usuario carga un proyecto autorizado; el sistema valida y extrae el contenido de forma segura; identifica archivos y tecnologías compatibles; ejecuta controles sin correr el código; agrupa los hallazgos; presenta cumplimiento, cobertura y evidencia; y elimina los archivos temporales. Esta solución no sustituye pruebas dinámicas, modelado de amenazas, revisión de arquitectura ni auditoría profesional.

## 3.2 Consideraciones de hardware y software

Tabla 3

Recursos tecnológicos disponibles y requeridos

| Recurso | Requerimiento preliminar | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Equipos de desarrollo | Dos laptops existentes; procesador de 4 núcleos o superior, 8 GB de RAM y 10 GB libres recomendados. | Disponibles; no se requiere compra para el MVP. |
| Servidor piloto | 1–2 vCPU, 1–2 GB de RAM y almacenamiento temporal limitado. | Puede utilizarse hosting de bajo costo; capacidad a validar con pruebas. |
| Sistema operativo | Windows 11 o distribución Linux para desarrollo; Linux para despliegue. | Compatible con las herramientas seleccionadas. |
| Backend | Python 3.12+ y Flask; módulos para validación, reportes y persistencia mínima. | Código abierto y conocido por el equipo. |
| Análisis Python | Módulo ast de Python y lectura de configuraciones/manifiestos. | Disponible en la biblioteca estándar. |
| Análisis JavaScript | Node.js y @babel/parser para generar AST con ubicación de nodos. | Dependencia local; no requiere API externa. |
| Repositorio | Git y GitHub Free en repositorio privado. | Costo base S/ 0; respaldos y revisión por pares. |
| Datos | SQLite para el MVP; PostgreSQL solo si el piloto requiere concurrencia o historial. | La persistencia de código fuente no forma parte del diseño. |
| Navegadores | Versiones vigentes de Chrome, Edge o Firefox. | Acceso sin instalación del analizador en el equipo del usuario. |
| Red y dominio | Internet estable; dominio propio opcional para el MVP. | El proveedor puede suministrar una URL temporal. |

# 4. Estudio de Factibilidad

El estudio busca establecer si el MVP puede construirse con los recursos disponibles y bajo qué condiciones debería aprobarse. Para prepararlo se revisaron el formato institucional, el catálogo técnico, la arquitectura propuesta, el registro de riesgos, el modelo de costos, las fuentes legales y la documentación oficial de las tecnologías. La evaluación pondera seis dimensiones en una escala de 1 a 5. Este primer entregable fue elaborado por el equipo y permanece pendiente de revisión y aprobación docente.

Tabla 4

Evaluación integral de factibilidad

| Dimensión | Peso | Puntuación | Ponderado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica | 25 % | 4,0 | 1,00 | Viable con condiciones |
| Económica | 20 % | 4,2 | 0,84 | Viable |
| Operativa | 20 % | 3,8 | 0,76 | Viable con condiciones |
| Legal | 15 % | 3,0 | 0,45 | Viabilidad restringida |
| Social | 10 % | 4,4 | 0,44 | Viable |
| Ambiental | 10 % | 4,5 | 0,45 | Viable |
| Resultado | 100 % | 3,94 | 78,8 % | Viable con condiciones |

## 4.1 Factibilidad Técnica

La propuesta es técnicamente realizable porque Python ofrece el módulo ast para transformar código en árboles sintácticos, mientras que @babel/parser genera un AST de JavaScript y conserva ubicaciones de línea y columna. Estas capacidades permiten detectar llamadas, literales, decoradores, middleware, operadores, manejo de excepciones y otros elementos sin ejecutar el código (Babel, 2026; Python Software Foundation, 2026).

La arquitectura recomendada es un monolito modular: un gestor de cargas seguras, un inventario de archivos, adaptadores por lenguaje, un motor de reglas con contrato común, un agregador de resultados y un generador de reportes. Esta estructura reduce la complejidad operativa del MVP y deja una interfaz clara para incorporar nuevas reglas o adaptadores.

El catálogo de 27 controles es viable solo como alcance progresivo. Las verificaciones directas de configuración, algoritmos, secretos, dependencias y excepciones deben implementarse primero; las relacionadas con autorización, diseño, logging e inyección requieren análisis contextual o de flujo de datos y pueden producir estados de “Posible incumplimiento” o “Requiere revisión”. No se debe confundir la cantidad de reglas con la cobertura completa de los 248 CWE agrupados por OWASP Top 10:2025 (OWASP Foundation, 2025).

- Fase 1: reglas directas y de alta confianza sobre configuración, algoritmos, secretos, dependencias, autenticación y manejo de excepciones.

- Fase 2: estructura web, endpoints, middleware y autorización para Flask y Express.

- Fase 3: flujo de datos y heurísticas avanzadas para inyección, XSS, operaciones de negocio e integridad.

- Servicio complementario: catálogo local versionado para dependencias vulnerables, sin depender de consultas externas durante cada análisis.

La principal condición técnica es validar cada control mediante casos seguros, vulnerables y ambiguos. El mínimo inicial es de 108 casos seguro/vulnerable —uno por lenguaje y estado para cada control— más los casos contextuales de las reglas heurísticas. En consecuencia, la factibilidad técnica se califica con 4,0 de 5: viable con condiciones.

## 4.2 Factibilidad Económica

El costo se observa desde dos perspectivas. El desembolso efectivo representa dinero incremental que el equipo debe pagar; el costo económico incorpora además el valor del tiempo y el uso de equipos existentes. Esta separación evita presentar el trabajo académico como gratuito. Todos los montos son estimaciones de planeamiento y deberán contrastarse con comprobantes, precios vigentes y horas reales.

### 4.2.1 Costos generales

Tabla 5

Costos generales del MVP

| Concepto | Cantidad | Efectivo | Económico | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Repositorio GitHub Free | 4 meses | S/ 0,00 | S/ 0,00 | Repositorios privados con prestaciones limitadas. |
| Licencias de software | 1 paquete | S/ 0,00 | S/ 0,00 | Python, Flask, Node.js, Babel, Git y editores de código abierto. |
| Dominio e identidad visual | MVP | S/ 0,00 | S/ 0,00 | Se utilizará la URL del proveedor; marca final pendiente. |
| Material de oficina | MVP | S/ 0,00 | S/ 0,00 | Entrega digital; no se prevén impresiones obligatorias. |

### 4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo

Tabla 6

Costos operativos estimados

| Concepto | Cantidad | Costo unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Asignación de internet | 4 meses | S/ 40,00 | S/ 160,00 |
| Electricidad | 4 meses | S/ 25,00 | S/ 100,00 |
| Total operativo |  |  | S/ 260,00 |

### 4.2.3 Costos del ambiente

Tabla 7

Costos de infraestructura y ambiente

| Concepto | Cantidad | Costo unitario | Efectivo | Económico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hosting de desarrollo/piloto | 4 meses | S/ 19,00 | S/ 76,00 | S/ 76,00 |
| Respaldo y almacenamiento | 4 meses | S/ 10,00 | S/ 40,00 | S/ 40,00 |
| Uso de dos laptops existentes | 8 laptop-mes | S/ 83,33 | S/ 0,00 | S/ 666,67 |
| Total del ambiente |  |  | S/ 116,00 | S/ 782,67 |

### 4.2.4 Costos de personal

La planeación considera 480 horas-persona: dos integrantes, quince horas semanales por persona durante dieciséis semanas. Para reconocer el costo de oportunidad se utiliza una tarifa económica interna de S/ 20,00 por hora. No se registra desembolso salarial, ya que el trabajo forma parte de la actividad académica.

Tabla 8

Distribución económica del esfuerzo del equipo

| Actividad | Asignación | Horas-persona | Costo económico |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo de controles y diseño | 12 % | 57,6 h | S/ 1 152,00 |
| Motor, contratos y arquitectura de plugins | 22 % | 105,6 h | S/ 2 112,00 |
| Adaptador y reglas Python/Flask | 18 % | 86,4 h | S/ 1 728,00 |
| Adaptador y reglas JavaScript/Express | 18 % | 86,4 h | S/ 1 728,00 |
| Carga ZIP, interfaz, API y reportes | 12 % | 57,6 h | S/ 1 152,00 |
| Pruebas, seguridad y documentación | 18 % | 86,4 h | S/ 1 728,00 |
| Total | 100 % | 480,0 h | S/ 9 600,00 |

Tabla 9

Organización y roles propuestos

| Integrante / ámbito | Rol propuesto | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Ana Cecilia Esteban Ramos | Coodesarrolladora; liderazgo propuesto en requisitos, documentación, UX y aseguramiento de calidad. | 15 h/semana, horario flexible fuera de clases. |
| Saul José Alvarado Urbano | Coodesarrollador; liderazgo propuesto en arquitectura, motor de análisis, adaptadores e integración. | 15 h/semana, horario flexible fuera de clases. |
| Responsabilidad compartida | Catálogo de controles, revisión cruzada, pruebas, gestión de riesgos, presentación y soporte del piloto. | Reunión de seguimiento semanal. |

### 4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema

Tabla 10

Resumen del costo total del desarrollo

| Categoría | Desembolso efectivo | Costo económico |
| --- | --- | --- |
| Personal | S/ 0,00 | S/ 9 600,00 |
| Ambiente | S/ 116,00 | S/ 782,67 |
| Operación | S/ 260,00 | S/ 260,00 |
| Software y costos generales | S/ 0,00 | S/ 0,00 |
| Subtotal | S/ 376,00 | S/ 10 642,67 |
| Contingencia (10 %) | S/ 37,60 | S/ 1 064,27 |
| COSTO TOTAL | S/ 413,60 | S/ 11 706,93 |

## 4.3 Factibilidad Operativa

El flujo operativo es sencillo para el usuario: cargar un proyecto autorizado, esperar el análisis, revisar hallazgos filtrables y descargar el informe. El usuario no necesita instalar Python ni Node.js, porque el procesamiento se ejecutará en el servidor. La operación interna exige actualizar reglas, respaldar el repositorio, revisar métricas y atender fallos del parser.

Tabla 11

Interesados operativos

| Interesado | Participación |
| --- | --- |
| Equipo del proyecto | Desarrolla, prueba, documenta y mantiene el MVP. |
| Docente del curso | Revisa entregables, alcance, trazabilidad y calidad académica. |
| Estudiante o desarrollador | Carga código autorizado y aplica recomendaciones. |
| Revisor de calidad o seguridad | Interpreta evidencia, valida hallazgos y decide remediación. |
| Administrador del piloto | Configura despliegue, copias de seguridad, límites y actualizaciones. |
| Titular del código | Autoriza el análisis y define las restricciones de confidencialidad. |

La capacidad de mantenimiento es suficiente para un piloto académico siempre que el catálogo esté versionado, las reglas dispongan de pruebas automatizadas y se reserve al menos cuatro horas mensuales para correcciones y actualización. La factibilidad operativa se califica con 3,8 de 5 y depende de una guía de interpretación, roles claros y respaldo del conocimiento entre ambos integrantes.

## 4.4 Factibilidad Legal

Este análisis es académico y preliminar; no constituye asesoría legal. El proyecto puede operar legalmente si limita el tratamiento a código autorizado, informa la finalidad, minimiza la retención y respeta propiedad intelectual y licencias. La Ley N.° 29733 protege los datos personales y su reglamento vigente, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, establece obligaciones para su tratamiento. Estas normas pueden resultar aplicables cuando los archivos o metadatos contienen nombres, correos, identificadores u otra información personal (Congreso de la República del Perú, 2011; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2024).

El Decreto Legislativo N.° 822 protege los programas de ordenador y demás obras. Por ello, el sistema deberá exigir que quien carga un proyecto sea titular o cuente con autorización; no debe reutilizar, publicar ni conservar el código con fines diferentes al análisis solicitado (Perú, 1996).

Respecto de la marca, OWASP Foundation no permite que su nombre se utilice como nombre de producto y prohíbe sugerir respaldo, recomendación o cumplimiento. La marca puede mencionarse en una evaluación cuando se publica una metodología reproducible. En consecuencia, el producto deberá adoptar una marca propia, usar “basado en OWASP Top 10:2025” solo como descripción y mostrar una declaración de no afiliación y no certificación (OWASP Foundation, 2020, 2026).

Tabla 12

Condiciones legales y de cumplimiento

| Materia | Referencia | Medida del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Protección de datos | Ley N.° 29733 y D. S. N.° 016-2024-JUS. | Aviso de privacidad, finalidad, autorización, minimización, seguridad y eliminación. |
| Propiedad intelectual | Decreto Legislativo N.° 822. | Analizar únicamente código propio o autorizado; no redistribuirlo. |
| Marca OWASP | Branding Guidelines y Word Mark Usage Guidelines. | Marca propia; atribución; metodología reproducible; no respaldo ni certificación. |
| Licencias de terceros | Licencias de Python, Flask, Babel y demás dependencias. | Inventario de dependencias y conservación de avisos/licencias. |
| Evidencia y secretos | Buenas prácticas de confidencialidad. | Enmascarar secretos, no registrar código y limitar el acceso al reporte. |

La dimensión legal obtiene 3,0 de 5 —viabilidad restringida— porque la solución es posible, pero su publicación debe condicionarse al cambio de nombre, el protocolo de privacidad, el consentimiento o autorización de carga y la comunicación exacta del alcance.

## 4.5 Factibilidad Social

El impacto social esperado es positivo: el sistema puede fortalecer el aprendizaje de seguridad, hacer visibles riesgos que normalmente se revisan tarde y ofrecer recomendaciones comprensibles para equipos con recursos limitados. También fomenta una cultura de prevención y revisión temprana.

Los principales riesgos sociales son el uso punitivo del puntaje, la falsa confianza en un resultado alto y la percepción de que el analizador evalúa la capacidad individual del programador. Para reducirlos, el informe debe centrarse en evidencias del código, separar severidad y confianza, permitir revisión humana y prohibir decisiones disciplinarias automáticas basadas únicamente en el índice.

- Lenguaje de reporte claro, respetuoso y orientado a la remediación.

- Transparencia sobre reglas ejecutadas, cobertura y limitaciones.

- No comparar ni clasificar públicamente a estudiantes o desarrolladores.

- Acceso restringido a los resultados y protección del código cargado.

- Mecanismo para marcar falsos positivos y mejorar las reglas.

Con estas medidas, la factibilidad social se valora con 4,4 de 5.

## 4.6 Factibilidad Ambiental

El proyecto no requiere adquirir hardware nuevo para el MVP, por lo que aprovecha equipos existentes y evita un impacto material adicional. El análisis se ejecutará bajo demanda, con límites de CPU, memoria, tamaño y tiempo; los archivos temporales se eliminarán al terminar y no se mantendrá un historial completo del código.

La operación deberá privilegiar repositorios y documentación digital, ajustar la capacidad del servidor al uso real y evitar procesos de análisis repetidos sin cambios. Al final de la vida útil de los equipos, su disposición debe considerar el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2019-MINAM (Ministerio del Ambiente, 2019).

La dimensión ambiental obtiene 4,5 de 5, condicionada a cuotas de recursos, borrado temprano y gestión responsable de equipos.

# 5. Análisis Financiero

El análisis financiero no supone ventas ni ingresos comerciales. El beneficio se modela como tiempo de revisión manual evitado en un escenario de uso institucional recurrente. Debido a que el producto aún no existe, todas las cifras son proyecciones que deben comprobarse mediante un piloto. El horizonte utilizado es de tres años y el costo de oportunidad de capital (COK) asumido es 10 % anual.

Tabla 13

Supuestos del escenario financiero base

| Variable | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Inversión económica inicial | S/ 11 706,93 | Incluye tiempo, equipos y contingencia. |
| Análisis esperados | 12 proyectos/mes | Demanda hipotética a validar. |
| Ahorro por análisis | 2,5 horas | Comparación prevista frente a revisión manual. |
| Valor de hora de revisión | S/ 25,00 | Valor interno del tiempo del revisor. |
| Beneficio bruto anual | S/ 9 000,00 | 12 × 12 × 2,5 × S/ 25. |
| Costo operativo anual | S/ 1 308,00 | Mantenimiento e infraestructura. |
| Beneficio neto anual | S/ 7 692,00 | Beneficio bruto menos costo operativo. |
| Horizonte / COK | 3 años / 10 % | Supuestos para VAN y B/C. |

## 5.1 Justificación de la Inversión

La inversión se justifica si la herramienta se usa de forma recurrente y reduce trabajo manual sin deteriorar la calidad de la revisión. El desembolso de caja es bajo, pero el costo económico del tiempo del equipo es significativo; por ello, el control del alcance y la reutilización de la arquitectura son esenciales.

### 5.1.1 Beneficios del Proyecto

Tabla 14

Beneficios tangibles e intangibles

| Tipo | Beneficio | Medición o efecto esperado |
| --- | --- | --- |
| Tangible | Ahorro de horas de revisión manual. | S/ 9 000 brutos anuales en el escenario base. |
| Tangible | Reducción de retrabajo por detección temprana. | No cuantificado; se medirá en el piloto. |
| Tangible | Reutilización de reglas, corpus y arquitectura. | Reduce el costo de futuras ampliaciones. |
| Intangible | Mejora del aprendizaje y cultura de seguridad. | Mayor comprensión de causas y remediaciones. |
| Intangible | Trazabilidad y consistencia de la evaluación. | Criterios versionados y evidencia reproducible. |
| Intangible | Confianza informada. | Separa cumplimiento, cobertura, severidad y confianza. |
| Intangible | Apoyo a la toma de decisiones. | Prioriza hallazgos y controles que requieren revisión humana. |

Tabla 15

Flujo económico simplificado del escenario base

| Año | Beneficios | Costos | Flujo neto |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | S/ 0,00 | S/ 11 706,93 | −S/ 11 706,93 |
| 1 | S/ 9 000,00 | S/ 1 308,00 | S/ 7 692,00 |
| 2 | S/ 9 000,00 | S/ 1 308,00 | S/ 7 692,00 |
| 3 | S/ 9 000,00 | S/ 1 308,00 | S/ 7 692,00 |

### 5.1.2 Criterios de Inversión

Con los supuestos anteriores, el proyecto supera los tres criterios financieros del formato. La relación B/C es mayor que 1, el VAN es positivo y la TIR supera el COK de 10 %. El periodo de recuperación económico estimado es de 18,26 meses, dentro del máximo interno de 24 meses. El punto de equilibrio se alcanza aproximadamente al análisis número 220, considerando el beneficio neto por análisis.

### 5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

La relación se calculó como el valor presente de los beneficios brutos dividido entre el valor presente de la inversión inicial y los costos operativos. A una tasa de 10 % y tres años: B/C = S/ 22 381,67 ÷ S/ 14 959,74 = 1,50. Al ser mayor que 1, el escenario base resulta aceptable.

### 5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

VAN = −S/ 11 706,93 + Σ[S/ 7 692,00 ÷ (1 + 0,10)ᵗ], para t = 1…3. El resultado es VAN = S/ 7 421,93. Al ser positivo, el proyecto genera valor económico bajo los supuestos del escenario base.

### 5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La tasa que hace igual a cero el VAN de los flujos −S/ 11 706,93; S/ 7 692,00; S/ 7 692,00; S/ 7 692,00 es aproximadamente 43,44 %. Como supera el COK supuesto de 10 %, el escenario base es financieramente aceptable.

Tabla 16

Resultado de los criterios de inversión

| Indicador | Resultado | Criterio | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Relación B/C | 1,50 | Aceptar si B/C > 1 | Favorable |
| VAN | S/ 7 421,93 | Aceptar si VAN > 0 | Favorable |
| TIR | 43,44 % | Aceptar si TIR > COK (10 %) | Favorable |
| Recuperación | 18,26 meses | Máximo interno: 24 meses | Favorable |
| Punto de equilibrio | ≈ 220 análisis | Requiere uso recurrente | Validar en piloto |

# 6. Conclusiones

1) El proyecto es viable con condiciones. La evaluación integral alcanza 3,94 de 5, equivalente a 78,8 %, y recomienda aprobar el MVP sujeto a puertas de control técnicas, legales y de calidad.

2) La factibilidad técnica es favorable porque existen parsers y herramientas de código abierto, pero las 27 reglas deben implementarse por fases. El análisis estático no puede resolver por sí solo diseño, lógica de negocio ni controles externos al repositorio.

3) La factibilidad económica es favorable por el bajo desembolso efectivo estimado de S/ 413,60. Sin embargo, el costo económico asciende a S/ 11 706,93 y evidencia que el recurso principal es el tiempo del equipo.

4) La factibilidad operativa requiere un catálogo versionado, una guía de interpretación, respaldo del conocimiento y un corpus mínimo de pruebas. El código cargado debe tratarse como contenido no confiable y efímero.

5) La publicación está legalmente condicionada a utilizar una marca propia, no prometer certificación OWASP, analizar solo código autorizado y aplicar medidas de privacidad, confidencialidad y propiedad intelectual.

6) El escenario financiero base presenta B/C de 1,50, VAN de S/ 7 421,93 y TIR de 43,44 %, pero estos resultados dependen de hipótesis aún no observadas. Antes de ampliar lenguajes, reglas o infraestructura, un piloto debe demostrar precisión, recall, frecuencia de uso y ahorro real de horas.

7) Las cinco decisiones obligatorias son: definir una identidad propia; comunicar un índice interno y no una certificación; clasificar controles por automatización; asegurar la carga y eliminación de archivos; y validar calidad y beneficio con evidencia empírica.

# Referencias

Se presenta una lista única de referencias conforme al criterio general de APA 7. Las fuentes web y precios deberán revisarse nuevamente antes de la entrega final.

Babel. (2026). @babel/parser. https://babeljs.io/docs/babel-parser/

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. https://www.gob.pe/institucion/congreso/normas-legales/243470-29733

Esteban Ramos, A. C., & Alvarado Urbano, S. J. (2026a). Catálogo técnico de controles para un analizador estático basado en OWASP Top 10:2025 (versión 1.1) [Documento de trabajo no publicado].

Esteban Ramos, A. C., & Alvarado Urbano, S. J. (2026b). Estudio de factibilidad del analizador estático [Modelo financiero y de riesgos no publicado].

GitHub. (2026). GitHub’s plans. https://docs.github.com/en/get-started/learning-about-github/githubs-plans

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.° 29733. https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453

Ministerio del Ambiente. (2019). Decreto Supremo N.° 009-2019-MINAM: Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/354138-009-2019-minam

OWASP Foundation. (2020). Branding guidelines. https://policy.owasp.org/operational/branding

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10:2025. https://owasp.org/Top10/2025/

OWASP Foundation. (2026). OWASP Word Mark Usage Guidelines. https://policy.owasp.org/operational/mark-usage-guidelines

Perú. (1996). Decreto Legislativo N.° 822, Ley sobre el Derecho de Autor. https://www.leyes.congreso.gob.pe/DetLeyNume_1p.aspx?xNorma=3&xNumero=822&xTipoNorma=3

Python Software Foundation. (2026). ast — Abstract syntax trees. https://docs.python.org/3/library/ast.html

Railway. (2026). Pricing plans. https://docs.railway.com/pricing/plans